# Plan de Desarrollo — E-commerce Papes Confort

Versión: 5.0
Fecha: Octubre 2026
Estado: En desarrollo activo (Etapas 1 y 2 completadas)

## 1. Resumen del Proyecto

Cliente: Papes Confort — Local de electrodomésticos, Basavilbaso, Entre Ríos.
 Dominio: papesconfort.com
 Objetivo: Construir un e-commerce completo integrado con el ERP local ApolloGesCom, que permita sincronización de stock/precios automática, gestión de pedidos con notificación al operador y cobro con cualquier medio de pago.

### Alcance General

- Catálogo de electrodomésticos con jerarquía Tipo > Categoría > Producto, filtrable por marca

- Sincronización automática con GesCom: código, descripción corta, precio, stock y marca (cada 1 minuto)

- Sincronización automática de imágenes desde carpeta local de GesCom hacia Cloudflare CDN

- Stock de seguridad configurable desde el panel para cubrir horarios fuera del local

- Carrito persistente + checkout con tarjetas de débito, crédito y transferencia bancaria

- Cuentas bancarias para transferencia configurables desde el panel admin

- Panel de administración para gestión comercial y enriquecimiento de productos (descripción larga, specs, categoría)

- Notificación de pedidos al operador por email (Opción A)

- Sistema de envíos local (gratuito por monto) y larga distancia (API logística)

- Sistema de promociones con tres tipos diferenciados: Outlet, Ofertas y Promociones bancarias

- Gestión de garantías y posventa: canalizada directamente mediante atención personalizada vía WhatsApp oficial

### Fuera de Alcance (v1.0)

- Inserción automática de ventas en GesCom (Opción B — fase futura)

- Gestión de devoluciones y cambios (proceso manual en el local)

- App móvil nativa

- Integración con marketplaces (MercadoLibre, etc.)
Sistema automatizado de emisión y consulta pública de garantías en la web (atención personalizada por WhatsApp)

## 2. Stack Tecnológico

### Frontend

| Tecnología | Justificación |
| --- | --- |
| Next.js 14 (React) | SSR/SSG nativo, SEO optimizado, routing integrado |
| TypeScript | Tipado estático, reduce bugs en producción |
| Tailwind CSS | Desarrollo rápido de UI, consistencia de estilos |
| Zustand | Estado global del carrito (liviano, simple) |
| React Query (TanStack) | Manejo de caché y estados de fetching |

### Backend

| Tecnología | Justificación |
| --- | --- |
| Node.js + Express | Ecosistema amplio, fácil integración con GesCom |
| TypeScript | Consistencia full-stack |
| Prisma ORM | Migraciones seguras, type-safety en queries |
| PostgreSQL | Soporte nativo de campos JSON para especificaciones |
| Redis | Caché de sesiones, rate limiting y cola de tareas |
| BullMQ | Cola de tareas en background (emails, notificaciones, procesamiento pesado) |

### Middleware GesCom

| Tecnología | Justificación |
| --- | --- |
| Node.js | Mismo stack, fácil de mantener |
| mysql2 | Conexión local a MySQL de GesCom |
| node-cron | Ejecución periódica del sincronizador de datos (cada 1 minuto) |
| chokidar | Detección de imágenes nuevas en tiempo real por eventos del filesystem (reemplaza polling MD5) |
| axios | HTTP hacia la API del e-commerce |
| form-data | Envío de imágenes binarias a la API para subir a Cloudflare R2 |

### Infraestructura

| Servicio | Uso | Quién paga |
| --- | --- | --- |
| Railway (plan pago ~USD 5-10/mes) | Backend (Express) + PostgreSQL + Redis | Desarrollador (incluido en fee mensual) |
| Vercel | Frontend Next.js | Gratis (tier gratuito) |
| Cloudflare R2 | Almacenamiento de imágenes (egress gratuito, muy económico) | Gratis hasta 10GB, luego mínimo |
| Cloudflare DNS | DNS del dominio + CDN | Gratis (tier gratuito) |
| Hostinger | Dominio papesconfort.com | Desarrollador (incluido en fee mensual) |

Nota Railway: El tier gratuito cubre solo 500hs/mes. Con PostgreSQL + API + Redis corriendo continuamente se excede ese límite. El plan pago Hobby (~USD 5/mes) es el mínimo recomendado para producción.

## 3. Arquitectura del Sistema

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    CLIENTE (Browser)                     │

│              Next.js Frontend — Vercel                   │

└──────────────────────────┬──────────────────────────────┘

│ HTTPS

┌──────────────────────────▼──────────────────────────────┐

│                  API REST (Express) — Railway             │

│           Autenticación JWT + Rate Limit + Helmet        │

│  /auth  /products  /cart  /orders  /admin  /webhooks     │

└────┬──────────────┬──────────────┬───────────────────────┘

│              │              │

┌────▼────┐  ┌──────▼──────┐  ┌───▼──────────────────┐

│PostgreSQL│  │    Redis    │  │     MercadoPago       │

│(Railway) │  │  (Sesiones/ │  │  Webhook /payment    │

│          │  │   Caché)    │  │  Tarjetas + Transfer. │

└──────────┘  └─────────────┘  └──────────────────────┘

RED LOCAL (PC de Ale)

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Middleware GesCom (Node.js + node-cron)                 │

│  Lee MySQL GesCom → HTTP POST → API e-commerce          │

│  Cada 1 minuto — solo envía registros modificados       │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

### Flujo de Subida (GesCom → Web)

- Middleware lee tablas de artículos, stock y precios del MySQL local cada 1 minuto

- Compara con estado anterior mediante hash MD5 por registro

- Solo si hay cambios, hace POST al endpoint /api/sync/products con API Key

- La API actualiza el catálogo en PostgreSQL

### Flujo de Pago — Tarjetas (débito y crédito)

- Cliente elige pagar con tarjeta en el checkout

- Se procesa a través de la pasarela Mobbex Checkout Pro (o pasarela externa segura)

- Pasarela Mobbex dispara webhook a /api/webhooks/mobbex

- API verifica la firma HMAC-SHA256 del webhook

- Si pago aprobado: orden cambia a "Pagado" automáticamente

- Se envía email de notificación a Ale con detalle del pedido

- El dinero queda acreditado en la cuenta de Mobbex de Ale. (Nota operativa: Tarjeta en proceso de habilitación comercial; Transferencia bancaria como método principal activo mientras tanto).

### Flujo de Pago — Transferencia bancaria

- Cliente elige transferencia en el checkout

- El sistema muestra el CBU/alias de la cuenta bancaria activa configurada por Ale

- La orden queda en estado "Pendiente confirmación"

- Cliente realiza la transferencia por su cuenta. Podés comprar y transferir las 24 hs sin restricciones de horario; la verificación manual de Ale se realiza en horario comercial o en la próxima apertura del local al día hábil siguiente.

- Ale verifica la acreditación en su banco y confirma manualmente desde el panel

- La orden pasa a "Pagado" y se dispara el email de notificación al cliente y a Ale. El stock permanece asegurado por 72 horas hábiles (excluyendo domingos).

### Flujo de Bajada (Web → GesCom, Opción A)

- Al confirmar el pago (automático por webhook o manual por transferencia)

- La web envía email a Ale con el detalle completo del pedido

- Ale ingresa al GesCom, carga el cliente, el producto y emite la factura

- En el próximo ciclo del middleware, el stock actualizado baja a la web

## 4. Metodología de Desarrollo

### Marco: Agile adaptado

Sprints de 2 semanas. Al final de cada sprint hay una demo al cliente con funcionalidad real en staging.

### Herramientas de Gestión

- GitHub Projects — Tablero Kanban: Backlog / En progreso / En revisión / Hecho

- GitHub Issues — Una issue por funcionalidad o bug

- Conventional Commits — Formato estándar:

  - feat: nueva funcionalidad

  - fix: corrección de bug

  - chore: mantenimiento

  - docs: documentación

  - test: tests

  - refactor: refactorización sin cambio funcional

### Flujo de Git (GitHub Flow)

main (producción)

└── develop (integración)

├── feature/gescom-middleware

├── feature/product-catalog

├── feature/cart-checkout

├── feature/transfer-payments

└── fix/stock-sync-error

### Definition of Done (DoD)

- [ ] Código funcionando en local

- [ ] Tests unitarios escritos (camino feliz + al menos un caso de error)

- [ ] Sin errores de TypeScript (tsc --noEmit)

- [ ] Sin warnings del linter (ESLint)

- [ ] Variables de entorno documentadas en .env.example

- [ ] Deployed en staging y probado manualmente

- [ ] PR merged a develop

## 5. Estándares de Seguridad

### Marco de referencia: OWASP Top 10

#### A01 — Control de Acceso Roto

- Cada endpoint valida el JWT y el rol antes de ejecutar lógica

- Middleware de autorización centralizado: requireAuth(role: 'admin' | 'superadmin')

- Los endpoints de sincronización de GesCom usan API Key en header X-Sync-Key, nunca en URL

- Las credenciales del panel admin no se reutilizan para la API de sincronización

- Las cuentas bancarias solo pueden ser modificadas por el rol admin o superadmin

#### A02 — Fallos Criptográficos

- Passwords hasheados con bcrypt (factor de costo 12)

- JWTs firmados con RS256 (clave asimétrica)

- HTTPS obligatorio en producción

- Variables sensibles solo en variables de entorno, nunca en el código

- CBU/alias de cuentas bancarias almacenados cifrados en la base de datos

#### A03 — Inyección

- Todo acceso a base de datos a través de Prisma ORM con queries parametrizados

- Prohibido construir queries con concatenación de strings

- Validación de inputs con Zod en todos los endpoints

- Sanitización de datos antes de guardar

#### A05 — Mala Configuración de Seguridad

- Headers de seguridad con Helmet.js

- CORS configurado con lista blanca explícita

- Modo debug deshabilitado en producción

- Logs de errores sin exponer detalles internos al cliente

#### A07 — Fallos de Autenticación

- Rate limiting en login: máximo 5 intentos por IP cada 15 minutos (Redis)

- Tokens JWT con expiración corta (15 min) + refresh token (7 días)

- Logout invalida el refresh token en Redis

- Sesión de admin con timeout automático por inactividad

#### A08 — Fallos de Integridad (Webhooks)

- Verificación de firma HMAC-SHA256 en webhook de MercadoPago

- Verificación de IP de origen del webhook

- Idempotencia: cada webhook tiene ID único, si ya fue procesado se ignora

#### A09 — Logging y Monitoreo

- Logs estructurados en JSON con Winston

- Logs de acceso al panel con timestamp, IP y acción realizada

- Logs de sincronización GesCom

- Logs de confirmaciones manuales de transferencias (quién confirmó y cuándo)

- Nunca loguear passwords, tokens ni datos bancarios completos

### Seguridad del Middleware GesCom

- Usuario MySQL gescom_reader con solo permisos SELECT en las tablas necesarias

- API Key de sincronización distinta a cualquier credencial del panel

- El middleware valida el certificado HTTPS del servidor

## 6. Estándares de Código

### TypeScript

// ✅ CORRECTO — interfaces explícitas

interface Product {

id: string;

name: string;

price: number;

stock: number;

productType: 'normal' | 'outlet' | 'offer' | 'bank_promo';

specs: Record<string, unknown>;

}

interface BankAccount {

id: string;

alias: string;

cbu: string;

bankName: string;

accountHolder: string;

isActive: boolean;

}

// ❌ INCORRECTO

const product: any = { ... }

### Estructura de carpetas — Backend

src/

├── config/

├── middlewares/       # Auth, rate limit, error handler

├── modules/

│   ├── products/

│   ├── orders/

│   ├── auth/

│   ├── payments/      # MercadoPago + transferencias

│   ├── bank-accounts/ # Gestión de cuentas bancarias

│   └── sync/          # Endpoints para middleware GesCom

├── utils/

└── app.ts

### Estructura de carpetas — Frontend

src/

├── app/

│   ├── (shop)/        # Rutas públicas

│   ├── (admin)/       # Panel admin (protegido)

│   └── api/

├── components/

│   ├── ui/

│   ├── shop/

│   │   ├── checkout/  # Componentes de pago

│   │   └── products/  # Cards con badges de tipo

│   └── admin/

│       ├── bank-accounts/ # Gestión de cuentas

│       └── orders/    # Confirmación de transferencias

├── stores/

└── types/

## 7. Esquema de Base de Datos

### Entidades Principales (PostgreSQL)

-- Usuarios del panel

users

id (UUID PK)

email (UNIQUE)

password_hash

role (ENUM: superadmin | admin)

created_at

deleted_at (NULLABLE)       -- soft delete, nunca DELETE físico

-- Marcas (sincronizadas desde GesCom)

brands

id (UUID PK)

name               -- "Samsung", "LG", "Whirlpool"

slug               -- "samsung", "lg", "whirlpool"

gescom_name        -- nombre exacto como viene de GesCom para hacer el match

created_at

@@index([slug])

@@index([gescom_name])

-- Jerarquía del catálogo

product_types         -- Línea Blanca, Pequeños Electrodomésticos...

id, name, slug

product_categories    -- Heladeras, Lavarropas...

id, name, slug, type_id (FK)

-- Producto híbrido

-- Campos desde GesCom (solo lectura en el panel, se sincronizan automáticamente):

--   sku, gescom_name, base_price, stock, brand_id

-- Campos desde el panel web (editables por Ale):

--   name (puede mejorar el nombre de GesCom), description, specs, category_id,

--   product_type, discount_percent, warranty_months, weight_kg, dimensions_cm

products

id (UUID PK)

gescom_id (INT, UNIQUE)     -- ID interno de GesCom

sku (UNIQUE)                -- código de 7 dígitos de GesCom

gescom_name (TEXT)          -- descripción original de GesCom (hasta 50 chars, solo lectura)

name (TEXT)                 -- nombre enriquecido editable desde el panel

slug (UNIQUE)

description (TEXT)          -- descripción larga, cargada desde el panel

base_price (DECIMAL 10,2)   -- sincronizado desde GesCom

stock (INT)                 -- sincronizado desde GesCom

brand_id (FK → brands)      -- sincronizado desde GesCom

weight_kg (DECIMAL)

dimensions_cm (JSONB)       -- {"alto": 170, "ancho": 60, "prof": 65}

specs (JSONB)               -- {"capacidad_litros": 340, "no_frost": true}

category_id (FK)

product_type (ENUM: normal | outlet | offer | bank_promo)

-- normal:     todos los medios de pago

-- outlet:     solo efectivo/transferencia (productos con falla o descontinuados)

-- offer:      transferencia habilitada + botón WhatsApp para financiación

-- bank_promo: solo tarjeta de crédito según promo activa

discount_percent (DECIMAL 5,2)

is_active (BOOL DEFAULT true)

warranty_months (INT)

created_at, updated_at

deleted_at (NULLABLE)       -- soft delete, nunca DELETE físico

last_sync_at

last_image_sync_at

@@index([slug])

@@index([sku])

@@index([gescom_id])

@@index([brand_id])

@@index([category_id])

@@index([product_type])

@@index([is_active])

-- Imágenes de productos (almacenadas en Cloudflare R2)

product_images

id (UUID PK)

product_id (FK)

cloudflare_url (TEXT)       -- URL pública en Cloudflare R2

gescom_filename (TEXT)      -- nombre original del archivo (ej: 1234567_1.jpg)

sort_order (INT)            -- 1 = imagen principal

is_primary (BOOL)

uploaded_at

-- Etiquetas para filtros

tags

id, name, slug

product_tags

product_id (FK), tag_id (FK)

-- Cuentas bancarias para transferencias

bank_accounts

id (UUID PK)

alias

cbu (cifrado)

bank_name

account_holder

is_active (BOOL)            -- solo una puede estar activa a la vez

created_at, updated_at

-- Promociones bancarias

bank_promotions

id, bank_name, card_type (Visa/MC/Amex/Naranja)

day_of_week (0-6, NULL = todos los días)

discount_percent (DECIMAL 5,2)

max_reimbursement (DECIMAL 10,2)

installments_total (INT)    -- ej: 15 cuotas

installments_paid (INT)     -- ej: 12 cuotas (te regalamos 3)

is_active (BOOL)

valid_from, valid_until

-- Carrito

carts

id (UUID PK)

session_id

customer_email

status (ENUM: active | ordered | abandoned)

created_at, updated_at

cart_items

id, cart_id (FK), product_id (FK)

quantity, unit_price_at_add

-- Clientes

customers

id (UUID PK)

name, email, phone

address, city, province, postal_code

created_at

deleted_at (NULLABLE)       -- soft delete

-- Órdenes

orders

id (UUID PK)

order_number (ej: PC-2026-0001)

customer_id (FK)

status (ENUM: pending_gateway | pending_payment | pending_confirmation | paid | packed | shipped | delivered | cancelled)

-- pending_gateway:      stock reservado virtualmente, cliente en checkout de MP (máx 15 min)

-- pending_payment:      webhook de MP no llegó aún

-- pending_confirmation: esperando confirmación manual de transferencia

-- paid:                 pago confirmado por cualquier vía

gateway_expires_at (NULLABLE)   -- expiración del stock reservado para pending_gateway

payment_method (ENUM: card | transfer)

subtotal, shipping_cost, bank_discount, total

shipping_type (ENUM: local_free | local_paid | remote)

mercadopago_payment_id (UNIQUE NULLABLE)  -- UNIQUE garantiza idempotencia de webhooks

bank_account_id (FK)

transfer_confirmed_at

transfer_confirmed_by (FK → users)

notification_sent_at

created_at, updated_at

@@index([status])

@@index([customer_id])

@@index([mercadopago_payment_id])

@@index([gateway_expires_at])   -- para el cron de liberación de stock reservado

order_items

id, order_id (FK), product_id (FK)

quantity, unit_price, product_name_snapshot, sku_snapshot

-- Garantías

warranties

id (UUID PK)

order_id (FK), order_item_id (FK)

customer_id (FK)

product_name_snapshot

purchase_date

warranty_months

expiry_date

status (ENUM: active | expired | claimed)

notes

-- Configuraciones del sistema (clave-valor)

settings

key (PK), value, updated_at

-- Claves disponibles:

--   free_shipping_threshold      → monto mínimo para envío gratis local

--   safety_stock                 → unidades de colchón (default: 1)

--   whatsapp_number              → número de Ale para botón de consulta

--   gescom_images_path           → ruta de la carpeta de imágenes

--   gateway_reservation_minutes  → minutos de reserva de stock en checkout MP (default: 15)

-- Log de sincronización GesCom

sync_logs

id, started_at, finished_at

products_updated, products_created

images_uploaded, images_skipped

brands_created

errors

status (ENUM: success | partial | failed)

error_details (JSONB)

## 8. Etapa 1 — Middleware GesCom + Catálogo Base

Duración estimada: 3–4 semanas
 Objetivo: Que los productos de GesCom estén visibles en la web de forma automática.

### Sprint 1.1 — Relevamiento e Infraestructura (1 semana)

- [x] Reunión técnica con Ale: mapeo de tablas MySQL de GesCom

- [x] Confirmar campos disponibles: codigo_articulo → SKU, descripcion → gescom_name, precio → base_price, stock → stock, marca → brand

- [x] Confirmar ruta exacta de la carpeta de imágenes (Datos G\GESCOM\Imagenes)

- [x] Verificar convención de nombres de imágenes (7 dígitos + _1, _2, etc.)

- [x] Verificar si las tablas de GesCom tienen columna fecha_modificacion o last_updated_at

  - Si existe: el polling usará WHERE fecha_modificacion >= ultima_sincronizacion (mucho más eficiente)

  - Si no existe: el polling traerá todos los registros y comparará por hash MD5

- [x] Crear usuario MySQL gescom_reader con solo SELECT en las tablas necesarias

- [x] Setup del repositorio en GitHub

- [x] Configurar ESLint + Prettier + TypeScript

- [x] Setup de base de datos en Railway (staging)

- [x] Correr migraciones de Prisma con el esquema base (incluye tabla brands)

- [x] Configurar dominio papesconfort.com en Cloudflare

- [x] Configurar Cloudflare Images o R2 para almacenamiento de imágenes

### Sprint 1.2 — Middleware de Sincronización (1.5 semanas)

El middleware es un proceso Node.js que corre continuamente en la PC de Ale. Tiene dos responsabilidades: sincronizar datos de productos y sincronizar imágenes.

#### Estructura del proyecto middleware

gescom-middleware/

├── src/

│   ├── index.ts              # Entry point, arranca los dos cron jobs

│   ├── config.ts             # Variables de entorno y configuración

│   ├── db/

│   │   └── gescom.ts         # Conexión MySQL a GesCom

│   ├── sync/

│   │   ├── products.ts       # Lógica de sync de datos

│   │   ├── images.ts         # Lógica de sync de imágenes

│   │   └── brands.ts         # Lógica de sync de marcas

│   ├── api/

│   │   └── client.ts         # Cliente HTTP hacia la API del e-commerce

│   └── utils/

│       ├── hash.ts           # MD5 de registros y archivos

│       └── logger.ts         # Winston logger

├── .env

├── .env.example

└── package.json

#### Variables de entorno del middleware

# Base de datos GesCom (local)

GESCOM_DB_HOST=localhost

GESCOM_DB_PORT=3306

GESCOM_DB_NAME=gescom

GESCOM_DB_USER=gescom_reader

GESCOM_DB_PASS=...

# API del e-commerce (remota)

API_BASE_URL=https://api.papesconfort.com

API_SYNC_KEY=...            # API Key para el endpoint de sync

# Carpeta de imágenes de GesCom

IMAGES_PATH=D:\GESCOM28\Datos G\GESCOM\Imagenes

# Intervalos (en minutos)

PRODUCTS_SYNC_INTERVAL=1

IMAGES_SYNC_INTERVAL=5      # Las imágenes cambian menos seguido, cada 5 min es suficiente

#### Ciclo de sincronización de datos (cada 1 minuto)

Hay dos estrategias según lo que se encuentre en el relevamiento del Sprint 1.1:

Estrategia A — Si GesCom tiene columna fecha_modificacion (ideal):

1. Guardar localmente la fecha del último sync exitoso

2. SELECT codigo, descripcion, precio, stock, marca FROM articulos

WHERE fecha_modificacion >= :ultima_sincronizacion

3. Solo se procesan los artículos que cambiaron → mínimo trabajo

4. Construir payload, aplicar safety_stock, POST a la API

5. Si OK → actualizar fecha de último sync

Estrategia B — Si GesCom NO tiene columna de fecha (fallback):

1. SELECT codigo, descripcion, precio, stock, marca FROM articulos (todos)

2. Para cada artículo:

a. Calcular hash MD5 del registro (codigo+precio+stock+marca)

b. Comparar con hash guardado en sync-state.json

c. Si igual → saltar. Si distinto o nuevo → agregar a la lista de cambios

3. Solo enviar los artículos con cambios detectados

4. Si OK → actualizar sync-state.json con los nuevos hashes

Flujo común a ambas estrategias:

- Aplicar safety_stock: stock_visible = max(0, stock_gescom - safety_stock)

- POST /api/sync/products con API Key en header X-Sync-Key

- Si falla → reintentar hasta 3 veces con backoff exponencial (1s, 2s, 4s)

- Registrar resultado en sync_logs

#### Sincronización de imágenes con chokidar (en tiempo real, no polling)

En lugar de un cron que repasa el directorio cada N minutos calculando MD5 de miles de archivos, se usa chokidar que reacciona a eventos del filesystem. Esto elimina el trabajo innecesario sobre el disco de Ale cuando no hay cambios.

Convención de nombres en GesCom:

1234567.jpg      → imagen principal del artículo con SKU 1234567

1234567_1.jpg    → segunda imagen

1234567_2.jpg    → tercera imagen

Al arrancar el middleware:

1. chokidar.watch(IMAGES_PATH) inicia el watcher

2. Al detectar evento 'add' (archivo nuevo):

a. Extraer SKU del nombre (primeros 7 caracteres)

b. Extraer orden del sufijo (_1, _2, etc.)

c. Leer el archivo como buffer

d. POST /api/sync/images con archivo + SKU + filename

e. La API sube a Cloudflare R2 y guarda la URL en product_images

f. Si falla → reintentar hasta 3 veces con backoff, luego loguear

3. Al detectar evento 'change' (archivo modificado):

a. Mismo flujo que 'add', la API actualiza la URL existente

4. Al detectar evento 'unlink' (archivo eliminado):

a. Notificar a la API para marcar la imagen como inactiva

5. Registrar cada evento procesado en el log

Ventaja: No se calcula ningún MD5 en disco. chokidar usa los eventos nativos del OS (FSEvents en Mac, inotify en Linux, ReadDirectoryChangesW en Windows) para detectar cambios al instante sin polling.

#### Ciclo de sincronización de marcas

Las marcas se sincronizan dentro del ciclo de productos. El middleware extrae el campo marca de cada artículo y lo incluye en el payload. La API del e-commerce es la responsable de hacer el upsert en la tabla brands (crear si no existe, linkear al producto).

#### Manejo de errores y resiliencia

- Si MySQL de GesCom no está disponible (PC apagada o GesCom cerrado): el cron simplemente loguea el error y espera al próximo ciclo. No crashea.

- Si la API del e-commerce no responde: reintentos con backoff exponencial. Después de 3 fallos, loguea y espera al próximo ciclo.

- Si una imagen no se puede leer (archivo bloqueado por GesCom): la saltea y sigue con las demás.

- Archivo de estado local (sync-state.json): guarda los últimos hashes conocidos. Si se corrompe o borra, el próximo ciclo re-sincroniza todo desde cero (costoso pero seguro).

#### Tareas del sprint

- [x] Setup del proyecto Node.js + TypeScript

- [x] Conexión a MySQL de GesCom con mysql2 y usuario gescom_reader

- [x] Módulo de hash MD5 para registros y archivos

- [x] Ciclo de sync de datos: lectura, comparación, payload, POST a la API

- [x] Lógica de stock de seguridad en el ciclo de sync

- [x] Ciclo de sync de imágenes: lectura de carpeta, detección de cambios, subida

- [x] Manejo de marcas dentro del ciclo de datos

- [x] Endpoint en la API: POST /api/sync/products con validación Zod

- [x] Endpoint en la API: POST /api/sync/images con subida a Cloudflare

- [x] Lógica upsert de productos y marcas en Prisma

- [x] node-cron: job de datos cada 1 minuto

- [x] chokidar: watcher de imágenes en tiempo real (reemplaza el cron de imágenes)

- [x] Manejo de errores con reintentos y backoff exponencial

- [x] Logging en tabla sync_logs con detalle de productos, imágenes y marcas

- [x] Archivo de estado local sync-state.json

- [x] Script de instalación para que Ale pueda correrlo fácilmente (npm start)

### Sprint 1.3 — Catálogo y Panel Admin Básico (2 semanas)

- [x] API REST: GET /api/products con paginación, filtros por categoría, marca y tipo

- [x] API REST: GET /api/products/:slug detalle de producto

- [x] GET /api/categories con estructura Tipo > Categoría

- [x] GET /api/brands listado de marcas disponibles

- [x] Frontend: listado de productos con filtros laterales (categoría, marca, tipo)

- [x] Frontend: página de detalle de producto con galería de imágenes

- [x] Frontend: navegación por categorías y marcas

- [x] Panel admin: listado de productos sincronizados con columnas gescom_name, precio, stock, marca

- [x] Panel admin: formulario de enriquecimiento de producto:

  - Editar nombre visible (distinto al gescom_name)

  - Descripción larga (editor de texto)

  - Especificaciones técnicas (editor de pares clave-valor)

  - Asignar categoría y tipo de producto

  - Peso y dimensiones

  - Meses de garantía

- [x] Panel admin: log de sincronización con detalle de productos, imágenes y marcas procesadas

- [x] Panel admin: configuración de stock de seguridad (valor numérico global, por defecto 1)

- [x] Autenticación JWT: login, refresh token, logout

- [x] Deploy en staging

- [x] Demo al cliente

## 9. Etapa 2 — E-commerce Funcional

Duración estimada: 4–5 semanas
 Objetivo: Que los clientes puedan comprar y Ale reciba la notificación.

### Sprint 2.1 — Carrito (1 semana)

- [x] Zustand store del carrito con persistencia en localStorage + Redis

- [x] API: CRUD de items del carrito

- [x] Validación de stock real al agregar

- [x] Sesión de carrito por cookie que sobrevive al cierre de pestaña

- [x] Cálculo de subtotal con descuentos según tipo de producto

- [x] Frontend: componente carrito + badge en header

### Sprint 2.2 — Cuentas Bancarias y Transferencias (1 semana)

- [x] Panel admin: ABM de cuentas bancarias (alias, CBU, banco, titular)

- [x] Lógica de cuenta activa: solo una puede estar activa a la vez

- [x] Al activar una cuenta, se desactiva automáticamente la anterior

- [x] Endpoint: GET /api/bank-accounts/active para el checkout

- [x] Frontend checkout: mostrar CBU/alias de la cuenta activa cuando el cliente elige transferencia

- [x] Creación de orden en estado pending_confirmation

- [x] Email a Ale avisando que hay una transferencia pendiente de confirmar

- [x] Panel admin: botón "Confirmar transferencia recibida" en el detalle de la orden

- [x] Al confirmar: orden pasa a paid, se registra quién confirmó y cuándo

- [x] Email al cliente confirmando que su pago fue recibido
[x] Regla de Transferencias 24 hs: El cliente puede comprar y transferir en cualquier momento (las 24 hs sin bloqueo). Se aclara que la verificación manual de Ale se realiza en horario comercial o al día hábil siguiente al abrir el local.
[x] Reserva de stock para transferencias: Garantizada por 72 horas hábiles (excluyendo domingos).

### Sprint 2.3 — Pagos con Tarjeta (1 semana)

- [x] Integración de pasarela de pago Mobbex (Checkout Pro y Webhooks /api/webhooks/mobbex)

- [x] Al iniciar checkout con tarjeta:

  - Crear orden en estado pending_gateway con gateway_expires_at = now + 15 min

  - Decrementar virtualmente el stock visible (reserva preventiva)

  - Crear preferencia de pago en MP con el order_id como referencia externa

  - Redirigir al cliente al checkout de MP

- [x] Cron job de liberación de stock (orderExpiry.job.ts cada 5 minutos restaurando stock reservado)

  - Buscar órdenes en pending_gateway con gateway_expires_at < now

  - Cambiar estado a cancelled

  - Restaurar el stock virtual reservado

- [x] Manejar callback de retorno de pasarela en /pedido/resultado (aprobado / rechazado / pendiente)

- [x] Webhook POST /api/webhooks/mobbex con verificación de firma e idempotencia

  - Verificación de firma HMAC-SHA256

  - Idempotencia garantizada por constraint UNIQUE en mercadopago_payment_id (si el webhook retenta y el payment_id ya existe, Postgres rechaza el insert)

  - Cambio de estado a paid

  - Confirmar el stock (la reserva se vuelve definitiva)

  - Encolar email de notificación a Ale en BullMQ (no bloqueante)

- [x] Servicio de emails transaccionales para notificaciones al cliente y a Ale con Nodemailer/Resend

  - Queue emails: envío de emails a Ale y al cliente

  - Queue notifications: futuras notificaciones (WhatsApp en v1.2)

  - Worker de emails con Nodemailer (falla sin afectar el response HTTP)

- [x] Reglas de métodos de pago según tipo de producto (Outlet solo transferencia, Normal todos los métodos)
[x] Estado operativo de tarjeta: En proceso de habilitación comercial de credenciales Mobbex (Transferencia bancaria activa como método principal mientras tanto)

  - Outlet: solo transferencia, tarjeta deshabilitada

  - Oferta: transferencia habilitada, tarjeta habilitada + botón WhatsApp para cuotas

  - Promo bancaria: solo tarjeta de crédito

  - Normal: todos los métodos

### Sprint 2.4 — Gestión de Pedidos y Garantías (1.5 semanas)

- [x] Panel admin: listado de pedidos con filtros por estado, fecha y método de pago (/admin/pedidos)

- [x] Panel admin: detalle de pedido con datos del cliente y desglose de artículos

- [x] Panel admin: cambio manual de estado (Pagado → Empaquetado → Enviado → Entregado / Cancelado con devolución de stock)

- [x] Email al cliente al cambiar a "Enviado": notificación de despacho con detalle de entrega y botón de WhatsApp para atención y garantías

- [x] Panel admin: ABM de productos (descripción, imágenes, tipo de producto, activar/desactivar)

- [-] Creación automática de garantía digital (Fuera de alcance v1.0 — las garantías oficiales y soporte técnico se gestionan directamente vía WhatsApp)

- [-] Frontend: consulta pública de garantía por email + número de orden (Fuera de alcance v1.0 — canalizado por WhatsApp)

- [x] Deploy en staging / desarrollo verificado

- [x] Demo al cliente: flujo completo de compra y pedidos

## 10. Etapa 3 — Comercial y Logística

Duración estimada: 3 semanas
 Objetivo: Herramientas de promoción y logística automatizada.

### Sprint 3.1 — Promociones (1.5 semanas)

- [ ] Panel admin: ABM de promociones bancarias (banco, tarjeta, día, %, tope, cuotas)

- [ ] Soporte para promociones de tipo "X cuotas pagás Y" (ej: 15 pagás 12)

- [ ] Lógica de acumulación:

  - Descuento de producto (outlet/oferta) se aplica primero al precio base

  - Descuento bancario se aplica sobre el subtotal ya descontado

  - El tope de reintegro aplica solo al descuento bancario

- [ ] Frontend: badge de descuento en productos

- [ ] Frontend: sección Outlet con regla de solo efectivo/transferencia

- [ ] Frontend: sección Ofertas con botón "Consultar financiación por WhatsApp"

  - El mensaje de WhatsApp se pre-arma automáticamente con nombre del producto y precio

- [ ] Frontend: banner automático de promoción bancaria activa según día de la semana

- [ ] Visualización del desglose de descuentos en el carrito

### Sprint 3.2 — Logística (1.5 semanas)

- [ ] Panel admin: configuración de zonas locales (lista de códigos postales)

- [ ] Panel admin: configuración del monto mínimo para envío gratis local

- [ ] Integración con API de Andreani o Correo Argentino

- [ ] Cálculo de peso volumétrico total del carrito

- [ ] Frontend: selector de tipo de envío en checkout con precios en tiempo real

- [ ] Almacenamiento del costo de envío en la orden

## 11. Plan de Testing

### Unit Tests (Jest + ts-jest)

- Cálculo de descuentos acumulables (outlet + banco)

- Cálculo de peso volumétrico

- Validación de zonas de envío

- Hash MD5 para detección de cambios en sync GesCom

- Lógica de cuenta bancaria activa (desactivación automática de la anterior)

- Reglas de métodos de pago por tipo de producto

- Cálculo de stock visible = stock GesCom − safety_stock

- Extracción de SKU desde nombre de archivo de imagen (ej: 1234567_2.jpg → SKU 1234567, orden 2)

- Upsert de marca: crear si no existe, linkear al producto si ya existe

### Integration Tests (Supertest)

- POST /api/auth/login — válido e inválido

- POST /api/sync/products — con y sin API Key

- POST /api/webhooks/mercadopago — firma válida/inválida, idempotencia

- POST /api/orders — creación y stock insuficiente

- PATCH /api/orders/:id/confirm-transfer — con y sin permisos

- PUT /api/bank-accounts/:id/activate — verificar que desactiva la anterior

### End-to-End Tests (Playwright)

- Flujo tarjeta: catálogo → carrito → checkout → pago simulado → orden pagada

- Flujo transferencia: catálogo → carrito → checkout → orden pendiente → confirmación admin → orden pagada

- Flujo outlet: verificar que tarjeta no aparece como opción

- Flujo oferta: verificar que botón de WhatsApp aparece con mensaje pre-armado

- Login admin → confirmar transferencia → cambiar estado de pedido

### Testing Manual (Checklist por sprint)

- [ ] Carrito persiste al cerrar y abrir el navegador

- [ ] Pago con tarjeta de prueba de MercadoPago llega el email a Ale

- [ ] Transferencia queda en "Pendiente confirmación" hasta que Ale confirma

- [ ] Al confirmar transferencia, el estado cambia a "Pagado" y llega email al cliente

- [ ] Producto outlet no muestra opción de pagar con tarjeta

- [ ] Producto oferta muestra botón de WhatsApp con el mensaje correcto

- [ ] Cambiar cuenta bancaria activa se refleja inmediatamente en el checkout

- [ ] Sync GesCom actualiza stock en menos de 1 minuto

- [ ] Con safety_stock = 1, un producto con 1 unidad en GesCom aparece como sin stock en la web

- [ ] Cambiar el valor de safety_stock desde el panel se refleja en el próximo ciclo de sync

- [ ] Al agregar una imagen nueva a la carpeta de GesCom, aparece en la web en menos de 5 minutos

- [ ] Imágenes siguen visibles cuando la PC de Ale está apagada

- [ ] Una marca nueva en GesCom aparece automáticamente como filtro en el catálogo

- [ ] El filtro por marca muestra solo los productos de esa marca

## 12. Deployment y CI/CD

### Ambientes

| Ambiente | URL | Rama |
| --- | --- | --- |
| Development | localhost | feature/* |
| Staging | staging.papesconfort.com | develop |
| Production | papesconfort.com | main |

### Pipeline CI/CD (GitHub Actions)

# En cada PR a develop:

- TypeScript check (tsc --noEmit)

- ESLint check

- Tests unitarios

- Tests de integración

# Si falla → bloquear merge

# Merge a develop → deploy automático a staging

# Merge a main → deploy automático a producción

### Variables de Entorno

DATABASE_URL=postgresql://...

REDIS_URL=redis://...

JWT_PRIVATE_KEY=...

JWT_PUBLIC_KEY=...

REFRESH_TOKEN_SECRET=...

MP_ACCESS_TOKEN=...

MP_WEBHOOK_SECRET=...

GESCOM_SYNC_API_KEY=...

BANK_ACCOUNT_ENCRYPTION_KEY=...

CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID=...        # Para subir imágenes a Cloudflare R2/Images

CLOUDFLARE_API_TOKEN=...

CLOUDFLARE_IMAGES_BUCKET=...

SMTP_HOST=...

SMTP_USER=...

SMTP_PASS=...

ADMIN_EMAIL=ale@papesconfort.com.ar

WHATSAPP_NUMBER=549XXXXXXXXXX

ANDREANI_API_KEY=...              # Fase 3

### Backups

- Railway hace backup automático diario de PostgreSQL

- Retención de 30 días

## 13. Mantenimiento

### Fee mensual: USD 40 / $56.000 ARS

Incluye hosting (Railway), dominio (papesconfort.com), backups, monitoreo de uptime, actualizaciones de seguridad, supervisión del middleware GesCom y hasta 2 horas de soporte o ajustes de configuración.

### No incluye el mantenimiento

- Nuevas funcionalidades

- Cambios de diseño

- Capacitación a empleados

- Errores causados por uso incorrecto del panel

- Horas adicionales (se cobran a tarifa acordada por separado)

### Procedimiento ante incidentes

- UptimeRobot alerta por caída del sitio

- Revisar logs en Railway

- Hotfix branch → PR → merge a main → deploy

- Comunicar al cliente el tiempo estimado de resolución

### Cancelación del servicio

Requiere aviso con 30 días de anticipación. Sin aviso, el último mes se factura igual.

### Actualizaciones futuras planificadas

- v1.1: Integración GesCom Opción B (inserción de ventas en tabla de Presupuestos)

- v1.2: WhatsApp para notificaciones a Ale (Twilio/Meta Business API)

- v1.3: Panel de reportes (ventas por período, productos más vendidos)

- v2.0: App móvil para seguimiento de pedidos

## Apéndice — Checklist Pre-lanzamiento

### Seguridad

- [ ] HTTPS activo, HTTP redirige a HTTPS

- [ ] Headers de seguridad correctos (verificar con securityheaders.com)

- [ ] Rate limiting probado en login

- [ ] Variables de entorno de producción configuradas

- [ ] Webhook de MercadoPago con URL de producción y secret correcto

- [ ] Usuario MySQL gescom_reader con solo SELECT

- [ ] CBU almacenado cifrado en la base de datos

### Funcionalidad

- [ ] Flujo de tarjeta completo con tarjeta real

- [ ] Flujo de transferencia: orden pendiente → confirmación → email al cliente

- [ ] Producto outlet no permite pago con tarjeta

- [ ] Producto oferta muestra botón WhatsApp con mensaje correcto

- [ ] Sincronización GesCom corriendo y actualizando en menos de 1 minuto

- [ ] Cambio de cuenta bancaria activa se refleja en el checkout inmediatamente

- [ ] Panel admin accesible solo con credenciales correctas

### Legal y Comercial

- [ ] Página de Términos y Condiciones

- [ ] Política de Privacidad

- [ ] Política de garantías visible

- [ ] Número de WhatsApp de Ale configurado correctamente

- [ ] Datos de contacto y dirección del local en el footer

Documento vivo — actualizar con cada cambio de alcance o decisión técnica relevante.
 Versión 2.0 — Marzo 2026 — Papes Confort, Basavilbaso, Entre Ríos